DEVIS DE TRAVAUX PAR PHASES
Pour les travaux avec lots, validations, jalons de paiement et délai d'exécution.
Données générales
	Émetteur
	Client

	Nom / raison sociale: [ ]
SIRET / TVA: [ ]
Adresse: [ ]
Téléphone: [ ]
E-mail: [ ]
	Nom / entreprise du client: [ ]
SIRET / TVA: [ ]
Adresse: [ ]
Téléphone: [ ]
E-mail: [ ]

	N° devis: DEV-2026-001
Date: 14/08/2026
	Validité: 30 jours
Paiement: [ ]


Détail du devis
	Phase
	Description
	Délai
	Montant

	Phase 1
	Préparation, protection et démolition
	3 jours
	850,00 €

	Phase 2
	Installations et maçonnerie
	7 jours
	2 400,00 €

	Phase 3
	Finitions, peinture et reprises
	5 jours
	1 750,00 €

	Phase 4
	Contrôle, nettoyage et livraison
	1 jour
	300,00 €


Résumé fiscal
	Sous-total
	[ ]

	Remise
	[ ]

	Base HT
	[ ]

	Taux de TVA
	20 %

	TVA
	[ ]

	Total du devis
	[ ]


Champs clés de ce modèle
	Champ
	Utilisation

	Jalons de paiement
	Compléter selon le cas

	Délai par phase
	Compléter selon le cas

	Validation d'avancement
	Compléter selon le cas

	Garantie des travaux
	Compléter selon le cas


Conditions et observations
- Les paiements sont effectués par jalons selon l'avancement validé.
- Tout changement de périmètre nécessite une acceptation écrite.
- La garantie est limitée aux travaux réalisés par le prestataire.
Acceptation
	Signature de l'émetteur
	Acceptation du client

	
	


